Università degli Studi di Salerno Corso di Ingegneria del Software

Rated
Master Test Plan Document
Versione 1.0

Data: ?/01/2026

Coordinatore del progetto:

| Nome | Matricola |
| --- | --- |

Partecipanti:

| Nome | Matricola |
| --- | --- |
| Francesco Rao |  |
| Bruno Nesticò |  |
| Roberto Fiorenza |  |

| Scritto da: | Francesco Rao, Bruno Nesticò, Roberto Fiorenza |
| --- | --- |

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
| --- | --- | --- | --- |
| ?/01/2026 | 1.0 | Prima stesura completa | Francesco Rao, Bruno Nesticò, Roberto Fiorenza |

# 1. Introduzione

Il presente documento definisce l’approcio e le specifiche delle attività pianificate per il processo di testing di Rated-ISTA. Il piano copre i diversi livelli di test previsti, includendo test di unità, di integrazione e di sistema. Per il testing di unità e di integrazione vengono riutilizzati ed estesi i test già esistenti per il progetto originale di IS, in piena continuità con le tecniche adottate in precedenza.

# 2. Pass/Fail Criteria e Coverage

L’obiettivo del testing è assicurare che Rated rispetti pienamente i requisiti funzionali e non funzionali del progetto originale, nel dettaglio:

- Un test è considerato superato se l’output prodotto dal sistema coincide con l’oracolo (comportamento atteso, definito nei casi di test).

- Un test è considerato fallito se si riscontrano discrepanze tra il risultato atteso e il risultato effettivo.

In caso di fallimento di un test, è necessario:

- Identificare e correggere il problema (bug fix).

- Rieseguire i test unitari e di integrazione interessati (test di regressione).

- Verificare che le correzioni non abbiano introdotto nuove anomalie.

In termini di coverage dei test, l’obiettivo è raggiungere almeno l’80% di branch coverage. In dettaglio:

• Unit Testing: puntare a una copertura ≥80% per i core package.

• Integration Testing: valutare la percentuale di codice esercitata dai test integrati, con un obiettivo superiore al 50%.

• System Testing: assicurare la validazione completa dei flussi principali del sistema in condizioni operative reali.

# 3. Approccio

Il testing di Rated si svolge in tre fasi principali:

- Testing Unitario

  - Vengono testate le singole classi (DAO, controller, servlet) e i metodi per verificarne la correttezza rispetto alle specifiche dell’ODD_Rated.

  - Si utilizza la metodologia black-box: si analizzano input e output senza indagare l’implementazione interna.

  - Si applica la tecnica di Category Partition per identificare classi di equivalenza e ridurre i casi di test.

- Testing di Integrazione

  - Verifica le interazioni tra moduli, come ad esempio la cooperazione tra controller/servlet e DAO o tra i moduli di gestione film e gestione recensioni.

  - Si adotta un approccio bottom-up, iniziando a integrare e testare i componenti di basso livello (DAO, modelli) per poi passare ai servizi e infine alle servlet e controller.

- Testing di Sistema

  - Esegue una verifica complessiva in un ambiente il più vicino possibile a quello di produzione.

  - Vengono simulati gli scenari reali (es. registrazione, login, pubblicazione recensione, moderazione, ecc.) per rilevare eventuali problematiche non emerse nelle fasi precedenti.

# 4. Sospensione e Ripresa

La fase di testing può essere sospesa se si verificano condizioni bloccanti, come:

- Bug critici o bloccanti che impediscono l’esecuzione dei test pianificati (es. crash del sistema, DB non accessibile).

- Modifiche non integrate o non documentate, che rendono instabile l’ultima build del sistema.

Per la ripresa delle attività di test:

- Viene effettuata la correzione dei bug critici/bloccanti.

- Si eseguono test di regressione per verificare che le modifiche non abbiano introdotto nuovi errori.

- Si aggiornano eventualmente i casi di test e la documentazione, se necessario.

# 5. Strumenti utilizzati

Per l’esecuzione dei test su Rated, verranno utilizzati i seguenti strumenti:

- JUnit

  - Framework principale per i test di unità (sulle classi DAO, servlet, controller).

- Mockito

  - Utilizzato per creare mock di dipendenze nelle classi in test (es. simulazione accesso DB).